福  建  省  立  医  院

综合大楼安保、楼控等弱电系统维修

院内招标竞争性谈判文件

（招标编号：SL2011-12）

一、招标项目简介：

我院医技住院综合大楼《监控中心》闭路电视监控系统，门禁管理系统，卫星接收系统，电子巡更系统，车辆探测管理系统，手术室闭路电视示教系统，UPS和弱电设备供电系统，建筑设备管理自动化系统于2006年10月31日工程建成并验收合格投入使用，于2008年04月30日18个月保修期止；至今系统已投入运行使用达五年多；因设备长期满负荷运行及部分配件老化，使系统无法正常使用。为了大楼的安全及设备的正常运行，现决定由我院采购小组进行院内招标，针对已故障的系统设备，调研评议决定此次故障弱电系统维修更换的公司或厂家。

二、招标项目名称及工程要求：

医技综合楼《监控中心》安保、楼控等弱电系统维修。

工期要求：  60  天内完成，要求不影响医院的正常工作。

三、招标维修范围和内容（见附表）

四、投标厂家（公司）资质等级要求

1、参与报价厂家（公司）必须提供国家工商管理部门核发并经年检合格有效的营业执照、税务登记证及企业资质认证书（二级以上，含二级）等相关资格材料（所提供的复印件需注明：“与原件一致”并加盖公章确认方可生效）。

2、资格审查采用方式：资格后审。

3、本项目不接受联合体投标，不接受被选投标方案，不允许分包。

五、产品及维护质量要求

参与报价公司、厂家资质均应有国家管理部门核准的资质认证书，并出具相关批文、证书，或符合国家经营管理的相关要求，在确保质量符合国家安保、楼控系统技术质量要求标准的前提下，按合同约定期限内完成本部分设备的更换和安装，调试，更换维修后的新设备必须等于或高于现有设备技术性能，并保证更换后系统的整体性和稳定性。

六、维修质量保证期：竣工验收合格后  壹  年。

七、合同价格形式和承包方式

本项目采用包工包料固定总价合同，中标后不作调整。

八、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2011年＿6＿月＿27＿日至＿7＿月＿2＿日（公休节假日除外）每天上午8：30至12：00，下午15：00至17：30内，到省立医院保卫科领取招标文件。联系人：林晓东。联系电话：13599444431。

九、投标文件的要求与递交

1、投标文件一式两份，正本副本各一份，标明“正本”、“副本”字样，并密封加盖单位公章，未密封完好者将导致投标被拒绝。

2、投标文件应对招标文件各项要求做出具体回应。

3、投标文件应于2011年＿7＿月＿8＿日 （星期五）下午15:00至16:00前送至省立公寓三楼审计科张先生收，逾期不予受理。

十、开标评标时间

开标时间：2011年＿7＿月＿8＿日（星期五）下午16:00，开标后即进行评标。

十一、开标、评标地点：省立公寓四楼会议室

十二、评标原则

1、本项目采用经评审和竞争性谈判后的最低投标价中标法。

2、投标人之间有串通投标、弄虚作假等违规行为者，将做废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。

十三、付款方式及合同签订年限

1、维修价款商定后双方签订维修合同，合同签订后预付30%工程款，项目完工并通过验收后，竣工结算报招标人审计后，招标人15天内付至审定总价的95%，余款5%待质保期满后15天内支付。

2、合同条款内容参照国家规范（略），其中通用条款科略印。

十四、其它说明

1、中标厂家（公司）应于接到中标通知后二个工作日内与我院签订合同，逾期我院有权另行选择其他厂家（公司）。

2、附表中内容的每一个子目只允许有一个报价，没有填入单价或价格的，其费用视为已分摊在其他相关子目单价或价格中。

十五、其他未详尽事宜，依照国家招标和政府采购有关规定。

附表：招标维修项目和设备清单

保 卫 科

2011年6月26日