福建省立医院口腔科装修工程

施工院内招标（竞争性谈判）文件

（招标编号：SL2011-16号）

- 招标项目概况和范围

1、项目名称：福建省立医院口腔科装修工程

2、工程地点：省立医院门诊楼5层

3、招标范围和内容：本项目设计图纸及工程量清单内容内所有施工内容（含土建、

水电、装饰）。

4、承包方式：包工包料。

5、工期要求：合同签订后30日历天，具体工期与院方协商，要求不影响医院的正常工作。

6、工程质量要求：符合国家建筑工程验收规范标准，包竣工验收合格；主材要求：投

标人必须在投标文件中明确工程主要材料品牌（原则上均需国内或省内知名品牌），否则业

主有权拒绝接受该投标人的投标报价。

7、工程保修期限：竣工验收合格后壹年。

二、投标人资格要求及审查办法

- 本项目要求投标人具备 有效的房屋建筑工程总承包3级 及以上资质、《施工企

业安全生产许可证》、已通过年检合格有效的企业法人营业执照、税务登记证等相关资

格材料（需提供复印件并签注“与原件一致”后加盖企业公章）。

投标人应对投标文件资料的真实性负责，招标人在授予合同之前有权对其投标文件

资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，

其中标无效，若给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

2、资格审查采用方式：资格后审。

3、本招标项目不接受联合体投标，不接受备选投标方案，不允许分包。

三、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2011 年8月4日至2011年8月24 日（法定公休日、节

假日除外）（北京时间）每天上午9 : 00至 12 :00时，下午15: 00 至17 : 00时，到省立

医院总务部（基建办）领取招标文件。

项目联系人：郑先生       联系电话：87557768-1060

四、踏勘现场

投标人可自行前往工程施工场地和其周围环境进行踏勘，若需招标人组织踏勘的，

集中踏勘现场时间为 2011年 8月16日9时。

五、答疑截止时间

投标人若需答疑，应在获取招标文件截止时间后的 2个工作日内提出，招标人将在

2个工作日内约定时间统一解答。

六、投标文件的要求及递交

- 投标文件一式二份，分别标明“正本”“副本”字样，并密封加盖投标人公章。

投标文件未密封完好将导致投标被拒绝。

- 投标文件递交的截止时间：2011年 8月24日8时至8时30分，提交地点为省

立医院行政办公楼（省立医院公寓三层）审计科张先生收，未送达指定地点或逾期送达

者拒收。

七、开标评标时间地点

1、开标时间：2011 年 8月24日8：30。

2、评标时间：开标后即开始评标。

3、地点：省立医院行政办公楼（省立公寓四楼）会议室。

八、评标原则及办法

1、本招标项目原则上采用经评审和竞争性谈判后的最低报价中标法。

2、投标人之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我

院未来的项目招标中被拒绝接受投标。

九、合同条款内容及签订

1、合同专用条款内容依照国家规范文本，合同通用条款内容解释依照国家规范文

本（可略印）。

2、合同签订：中标人在接到中标通知后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签

订合同事宜。

3、合同价格形式：工程量清单内的工程子目为中标价固定单价，工程量清单外项

目，工作量现场签证，单价按国家相关定额及现行有关规定和市场询价协商确定。

十、付款方式与条件

合同签订后预付合同总金额的30%，工程竣工验收合格并经审计后支付至审定金额的95%，审定金额的5%余款作为质保金待工程正常运转一年后付清。

十一、其他未详尽事宜，依照国家工程项目招投标和政府采购有关规定。

十二、附项目工程量清单和设计图纸

工程量清单每一个子目只允许有一个报价，没有填入单价或价格的， 其费用视为

已分摊在工程量清单中的其他相关子目单价或价格中。

二○一一年八月四日