福   建   省   立   医   院

门急诊、周转楼、综合大楼消防系统维保

院内招标竞争性谈判文件

一、招标项目简介：

我院门急诊、医技住院综合大楼消防系统及控制中心维保期于2011年11月到期；为确保大楼的消防安全及设备的正常运行，现决定由我院采购小组进行院内招标，并经调研评议决定此次消防系统维保的公司或厂家。

二、招标项目名称：门急诊、周转楼、医技综合楼自动消防系统维护保养工作。

三、招标维保范围和内容（见附表《消防设施维保方案》）

四、投标厂家（公司）资质等级要求

1、参与报价厂家（公司）必须提供国家工商管理部门核发并经年检合格有效的营业执照、税务登记证及企业资质认证书（安装二级以上，含二级）、《施工企业安全生产许可证》等相关资格材料（所提供的复印件需注明：“与原件一致”并加盖公章确认方可生效）。

2、资格审查采用方式：资格后审。

3、本项目不接受备选投标方案，不允许分包，不接受联合体投标。

五、产品及维护质量要求

1、报价公司、厂家所维修的消防系统产品均应有国家管理部门核准的资质认证书或合格证书，并出具相关批文、证书，或符合国家经营管理的相关要求，在确保质量符合国家消防质量要求标准的前提下提供及时完善的维保、售后服务。

2、要求在维保合同书内对每项维保设备标注维保时间及维保后检测情况，同时对更换的设备需提前告知招标人，并报出需更换设备的价格，报经招标人确认后执行。

3、有诚意的投标人可在投标中提供更优、更合理的服务承诺。

六、合同价格形式

本项目采用固定总价合同，中标后不作调整。

七、承包方式本项目采取“年维保费固定总价+维保中产生其他费用”方式进行承包施工：

1、维保过程中如需更换或产生设备、器材、耗材等费用，单价在300元（300元是指2011年福建省消防工程材料信息价和2011年福州市安装工程材料信息价中的单价，下同。）以下由维保方自行负责；单价在300元以上的设备、器料、耗材费用由中标人书面报告招标人，按双方确认价在费用发生后另行结算。

2、凡300元以上单件设备、器材、耗材，需在此次招标报价中具体报出产品单价的优惠下浮幅度（如：烟感、温感、主板、副板、模块等相关整体设备零部件及水电路系统的主要零部件），此产品报价含产品单价和运费，安装人工费、税费等按国家定额和计价规范计取。

八、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2012年4月10日上班时间内，到省立医院保卫科领取招标文件。联系人：林晓东。联系电话：13599444431。

九、投标文件的要求与递交

1、投标文件一式两份，正本副本各一份，标明“正本”、“副本”字样，并密封加盖单位公章，未密封完好者将导致投标被拒绝。

2、投标文件应对招标文件各项要求做出具体回应。

3、投标文件应于2012年4月20日 （星期五）上午9:00前送至省立公寓三楼审计科张先生收，逾期不予受理。

十、开标评标时间

开标时间：2012年4月20日 （星期五）上午9:00，开标后即进行评标。

十一、开标、评标地点：省立公寓四楼会议室

十二、评标原则

1、本项目采用经评审和竞争性谈判后的最低报价中标法。

2、投标人之间有串通投标、弄虚作假等违规行为者，将做废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。

十三、付款方式及合同签订年限

1、付款方式：合同签订后一个月内预付中标价的30%，六个月后再按进度支付30%，余款40%至维保期结束后一个月内付清。

2、合同签订年限：壹年。

3、合同条款内容参照国家规范（略）。

十四、其它说明

1、中标厂家（公司）应于接到中标通知后二个工作日内与我院签订合同，逾期我院有权另行选择其他厂家（公司）。

2、附表中内容的每一个子目只允许有一个报价，没有填入单价或价格的，其费用视为已分摊在其他相关子目单价或价格中。

十五、其他未详尽事宜，依照国家招标和政府采购有关规定。

附表：

1、招标维保范围和内容

2、省立医院消防配件主材（设备）价格表（省建行咨询成果报告书2012-048）

保 卫 科

2012年4月9日